| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Số: /2025/QĐ-UBND | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lào Cai, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

# QUYẾT ĐỊNH

# Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ

# trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 và được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số        /TTr-STC ngày  tháng    năm 2025;

Uỷ ban nhân dân ban hành Quyết định quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi,  thông báo xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm:

a) Thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý;

b) Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

2. Những nội dung khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia hoặc có liên quan đến việc quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai quản lý.

Điều 3: Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

1. Nội dung xét duyệt

Cơ quan tài chính các cấp kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng về tổng số và chi tiết kế hoạch, cơ cấu nguồn vốn dự án trong báo cáo quyết toán theo niên độ của Chủ Đầu tư trong báo cáo quyết toán niên độ của cơ quan Chủ quản và báo cáo tổng hợp, chi tiết quyết toán theo niên độ của cơ quan thanh toán cấp khu vực.

Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ của Chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, cơ quan tài chính các cấp yêu cầu Chủ đầu tư giải trình, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh hoặc yêu cầu lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy định.

2. Thành phần hồ sơ xét duyệt

a) Chủ đầu tư lập thuyết minh báo cáo quyết toán niên độ khi kết thúc năm ngân sách, nội dung báo cáo tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách được giao trong năm quyết toán. Thuyết minh tồn tại, vướng mắc đến thực hiện thanh toán, quyết toán, tăng giảm vốn kế hoạch đầu tư công, đề xuất các biện pháp tháo gỡ.

b) Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách theo quy định tại Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Hồ sơ pháp lý: Quyết định đầu tư, điều chỉnh, kế hoạch vốn năm.

3. Thời hạn lập, gửi, xét duyệt báo cáo quyết toán theo niên độ

3.1. Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

a) Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán niên độ gửi Sở, ban cấp tỉnh chậm nhất ngày 28 tháng 3 của năm sau năm quyết toán.

b) Các Sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt báo cáo quyết toán năm của Chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 15 tháng 4 của năm sau năm quyết toán.

c) Cơ quan thanh toán cấp khu vực tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ báo cáo cơ quan tài chính cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 4 của năm sau năm quyết toán.

3.2. Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý

a) Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán niên độ gửi về Phòng chuyên môn có chức năng về tài chính chậm nhất ngày 01 tháng 3 của năm sau năm quyết toán.

b) Cơ quan thanh toán nơi  giao dịch tổng hợp lập báo cáo quyết toán niên độ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (phần Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý) trước ngày 01 tháng 3 của năm sau năm quyết toán.

c) Phòng chuyên môn có chức năng tài chính kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán niên độ của các đơn vị dự toán ngân sách cấp I tổng hợp quyết toán theo niên độ của các đơn vị dự toán cấp II thuộc ngân sách cấp mình và quyết toán theo niên độ của ngân sách cấp dưới, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

d) Phòng chuyên môn có chức năng về tài chính hoàn thành xét duyệt và ban hành Thông báo xét duyệt quyết toán chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán hợp lệ; tổng hợp gửi báo cáo Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 4 của năm sau năm quyết toán.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng   năm 2026 và thay thế Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; - TT: TU, UBND, HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Như Khoản 2 Điều 5 QĐ; - Sở Tư pháp; - Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh; - Công báo Lào Cai; Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, XD, TH. |  | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |